Текст объявления

В соответствии с подпунктом 1, пункта 1), статьи 25, а также в соответствии с подпунктом 24, пункта 2), статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», ТОО «Экибастузкая ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) размещает ежегодный отчет о деятельности по предоставлению услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2025 год.

- Инвестиционная программа.

| N п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | Отклонение, (+/-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | тыс. тенге | % |
| 1 | Замена трубопроводов теплосети (прямой, обратный), трубопровод ф325х8мм ГК (поперечные коллектора), участок 2, 296 п.м | тыс. тенге | 13 356 | 13 813 | 457 | 103,42% |

*Примечание. В рамках текущего ремонта была выполнена замена трубопроводов теплосети (прямой, обратный), трубопровод ф325х8мм ГК (поперечные коллектора), участок 2, 296 п.м. Отклонение связано с увеличением объемов работ.

- Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за отчетный период:

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги (Горячая вода)

| N п/п | Наименование показателей (тыс. тенге)* | Единица измерения | Принято в действующей тарифной смете (приказ №21-ОД от 01/03/2023) |  | Принято в действующей тарифной смете ( приказ №21-ОД от 01.03.2023г.) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025г |  | Итого фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025г. | Отклонение на период предоставления услуг в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | период действия с 01.05.2024г по 30.04.2025г | период действия с 01.05.2025г по 30.04.2026г |  | период действия с 01.01.2025г по 30.04.2025г | период действия с 01.05.2025г по 31.12.2025г | Горячая вода | Горячая вода |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 52 278,60 | 55 623,60 | 54 508,60 | 31 964,98 | 38 840,13 | 70 805,11 | 30% |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: |  | 39 112,20 | 42 208,30 | 41 176,27 | 23 102,50 | 27 614,96 | 50 717,45 | 23% |
| 1.1 | сырье и материалы | -//- | 5 917,10 | 6 094,50 | 6 035,37 | 178,28 | 147,36 | 325,64 | -95% |
| 1.2 | топливо всего, в том числе: | -//- | 29 925,30 | 32 609,40 | 31 714,70 | 21 285,95 | 25 187,41 | 46 473,36 | 47% |
| 1.2.1 | уголь | -//- | 29 270,00 | 31 934,00 | 31 046,00 | 21 050,64 | 24 597,53 | 45 648,17 | 47% |
| 1.2.2 | мазут | -//- | 544,70 | 561,00 | 555,57 | 162,59 | 520,88 | 683,47 | 23% |
| 1.2.4 | дизельное топливо | -//- | 110,60 | 114,40 | 113,13 | 72,73 | 68,99 | 141,72 | 25% |
| 1.3 | ГСМ | -//- | 33,40 | 34,40 | 34,07 | 15,67 | 17,37 | 33,04 | -3% |
| 1.4 | энергия | -//- | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5 | вода | -//- | 3 236,40 | 3 470,00 | 3 392,13 | 1 622,60 | 2 262,82 | 3 885,41 | 15% |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -//- | 3 185,20 | 3 280,70 | 3 248,87 | 1 991,29 | 3 711,10 | 5 702,39 | 76% |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 2 881,20 | 2 967,60 | 2 938,80 | 1 767,21 | 3 293,49 | 5 060,70 | 72% |
| 2.2. | социальный налог | -//- | 246,40 | 253,70 | 251,27 | 171,07 | 318,81 | 489,88 | 95% |
| 2.3 | обязательное медицинское страхование (произ.персонал) |  | 57,60 | 59,40 | 58,80 | 53,02 | 98,80 | 151,82 | 158% |
| 3 | Амортизация производственного оборудования | -//- | 4 880,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | 4 100,59 | 4 532,49 | 8 633,08 | 77% |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | тыс.тенге | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Услуги сторонних организации производственного характера | -//- | 316,40 | 326,10 | 322,87 | 167,79 | 199,16 | 366,95 | 14% |
| 6 | Прочие затраты | -//- | 4 784,80 | 4 928,50 | 4 880,60 | 2 602,82 | 2 782,42 | 5 385,24 | 10% |
| II | Расходы периода всего: | тыс.тенге | 777,80 | 801,20 | 793,40 | 399,99 | 444,61 | 844,60 | 6% |
| 7 | Общие и административные расходы, всего в том числе: | -//- | 488,80 | 503,50 | 498,60 | 243,37 | 260,28 | 503,65 | 1% |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 433,00 | 446,00 | 441,67 | 210,23 | 222,38 | 432,61 | -2% |
| 7.2 | социальный налог( админ.персонала) | -//- | 37,00 | 38,10 | 37,73 | 20,35 | 21,53 | 41,88 | 11% |
| 7.3 | обязательное медицинское страхование (админ.персонал) |  | 6,50 | 6,70 | 6,63 | 6,31 | 6,67 | 12,98 | 96% |
| 7.4 | налоговые платежи и сборы | -//- | 6,00 | 6,20 | 6,13 | 3,07 | 5,27 | 8,34 | 36% |
| 7.5 | услуги связи | -//- | 6,30 | 6,50 | 6,43 | 3,41 | 4,43 | 7,84 | 22% |
| 7.6 | другие расходы | -//- | 289,00 | 297,70 | 294,80 | 156,62 | 184,34 | 340,95 | 16% |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 53 044,30 | 56 424,80 | 55 302,00 | 32 364,97 | 39 284,74 | 71 649,71 | 30% |
| IV | Доход (РБА*СП) | -//- | 1 922,70 | 1 922,70 | 1 922,70 | 3 338,20 | 1 044,31 | 1 691 | 128% |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) |  | 23 018,36 | 19 257,82 | 20 511,33 | 17 212,74 | 5 384,75 | 8 717 | 10% |
| VI | Всего доходов | -//- | 54 979,10 | 58 347,50 | 57 224,70 | 9 935,90 | 13 783,45 | 23 719,35 | -59% |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс. Гкал | 291,55 | 291,55 | 291,55 | 52,69 | 68,87 | 121,56 | -58% |
| VIII | Тариф | тенге/Гкал | 188,58 | 200,13 | 196,28 | 188,58 | 200,13 | 195,12 |  |

- Информация об исполнении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2025 года

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт 2024 г. | План 2025г. | Факт 2025 г. | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Внеплановые прерывания оказания услуг | 0 | 0 | 0 | - | - |

- Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 2025 г.

| № п/п | Показатель эффективности | Факт 2024г. | План 2025г. | Факт 2025г. | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э, кг/Гкал | 156,72 | 161,66 | 154,84 | 99 |  |

- Основные финансово-экономические показатели за отчетный период:

| N п/п | Наименование показателей (тыс. тенге)* | Единица измерения | Принято в действующей тарифной смете (приказ №21-ОД от 01.03.2023г. ) |  | Фактически сложившиеся показатели за 2025г. |  | Отклонение, в % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Горячая вода | Пар | Горячая вода | Пар | Горячая вода | Пар |
| 1 | Доходы от реализации тепловой энергии | тыс. тенге | 57 224,70 |  | 23 719,35 |  | -59% |  |
| 2 | Всего расходов: | тыс. тенге | 55 302,00 |  | 71 649,71 |  | 30% |  |
| 2.1 | Затраты на производство товаров/предоставление регулируемых услуг | тыс. тенге | 54 508,60 |  | 70 805,11 |  | 30% |  |
| 2.2 | Расходы периода | тыс. тенге | 793,40 |  | 844,60 |  | 6% |  |
| 3 | Прибыль / (убыток) | тыс. тенге | 1 922,70 |  | - 47 930,36 |  |  |  |
| 4 | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 291,55 |  | 121,56 |  | -58% |  |
| 5 | Тариф | Тенге/Гкал | 196,28 |  | 195,12 |  |  |  |

*Примечание. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы по отпуску ГВС объясняется тем, что объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с уменьшением объема потребления тепловой энергии тепличного комплекса 1 и 2 ТОО «Greenhouse-Qaztomat». Наличие отклонений фактических данных от тарифной сметы по отпуску пара объясняется тем, что за 2025 год у потребителей не было производственной необходимости в потреблении данной услуги.

- Объемы предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период

| № п/п | Наименование организации | Принято в действующей тарифной смете (Приказ №21-ОД от 01.03.2023г. ) |  | Фактически сложившиеся показатели за 2025г. |  | Отклонение, в % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Горячая вода, Гкал | Пар, Гкал | Горячая вода, Гкал | Пар, Гкал | Горячая вода | Пар |
| 1 | ТОО "Greenhause.kz" | 241 821 |  | 99 580 |  | -59% |  |
| 2 | ТОО «ЭнергоСпецСтрой» | 6 591 |  | 20 947 |  | 218% |  |
| 3 | ТОО " EkibastuzFerroAlloys" | 43 008 |  | 797 |  | -98% |  |
| 4 | ТОО "KBI Energy" | 126 |  | 237 |  | 88% |  |
|  | ИТОГО | 291 545,66 |  | 121 560 |  | -58% |  |

*Примечание. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы по отпуску ГВС объясняется тем, что в тарифной смете объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с уменьшением объема потребления тепловой энергии тепличного комплекса 1 и 2 ТОО «Greenhouse-Qaztomat». Отпуск пара в 2025г. не осуществлялся, у потребителей не было производственной необходимости в отчетном периоде.

- Проводимая работа с потребителями

Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):

- качественное и бесперебойное предоставление услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;

- повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.

Потребителями регулируемых услуг Товарищества являлись 4 юридических лица, работа с которыми проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по снабжению тепловой энергией. Претензий по поводу недобросовестного исполнения договорных обязательств за отчетный период не поступало.

- Перспективы деятельности (планы развития), в том числе, возможные изменения тарифов на регулируемые услуги (товары работы):

- В рамках реализации инвестиционной программы 2023-2027 гг. планируется выполнить замену трубопроводов теплосети согласно графиков ремонта;

- Установка приборов учета тепловой энергии на территории ГРЭС-1 для дополнительного контроля потребления теплоэнергии со стороны потребителей.