Текст объявления

В соответствии с подпунктом 1, пункта 1), статьи 25, а также в соответствии с подпунктом 24, пункта 2), статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», ТОО «Экибастузкая ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) размещает ежегодный отчет о деятельности по предоставлению услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2024 год.

- Инвестиционная программа.

| N п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | Отклонение, (+/-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | тыс. тенге | % |
| 1 | Замена трубопроводов теплосети (прямой,обратный), трубопровод ф325х8мм ГК (поперечные коллектора),участок 1, 308 п.м. | тыс. тенге | 13 644 | 30 086,94 | 16 442,94 | 220,51% |

*Примечание. В рамках текущего ремонта была выполнена замена трубопроводов теплосети (прямой,обратный), трубопровод ф325х8мм ГК (поперечные коллектора),участок 1, 308 п.м.. Отклонение связано с увеличением объемов работ.

- Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за отчетный период:

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги (Горячая вода)

| N п/п | Наименование показателей (тыс. тенге)* | Единица измерения | Принято в действующей тарифной смете (приказ №21-ОД от 01/03/2023) |  | Принято в действующей тарифной смете (приказ №21-ОД от 01/03/2023) | Фактический сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024г. |  | Фактический сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024г. | Отклонение на период предоставления услуг в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Период действия с 01.05.2023г по 30.04.2024г | Период действия с 01.05.2024г по 30.04.2025г |  | Период действия с 01.05.2023г по 30.04.2024г | Период действия с 01.05.2024г по 30.04.2025г |  |  |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 49 249,20 | 52 278,60 | 51 268,80 | 34 596,63 | 31 409,45 | 66 006,08 | 29% |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: |  | 36 401,40 | 39 112,20 | 38 208,60 | 23 039,71 | 20 460,74 | 43 500,45 | 14% |
| 1.1 | сырье и материалы | -//- | 5 689,40 | 5 917,10 | 5 841,20 | 88,99 | 77,92 | 166,91 | -97% |
| 1.2 | топливо всего, в том числе: | -//- | 30 712,00 | 33 195,10 | 32 367,40 | 22 950,72 | 20 382,82 | 43 333,54 | 34% |
| 1.2.1 | уголь | -//- | 27 165,00 | 29 270,00 | 28 568,33 | 20 973,68 | 17 555,13 | 38 528,81 | 35% |
| 1.2.2 | мазут | -//- | 462,80 | 544,70 | 517,40 | 355,25 | 650,99 | 1 006,24 | 94% |
| 1.2.4 | дизельное топливо | -//- | 105,80 | 110,60 | 109,00 | 76,29 | 71,30 | 147,59 | 35% |
| 1.3 | ГСМ | -//- | 32,10 | 33,40 | 32,97 | 20,48 | 20,25 | 40,73 | 24% |
| 1.4 | энергия | -//- | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5 | вода | -//- | 2 946,30 | 3 236,40 | 3 139,70 | 1 525,03 | 2 085,14 | 3 610,17 | 15% |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -//- | 3 062,70 | 3 185,20 | 3 144,37 | 2 707,85 | 3 030,80 | 5 738,64 | 83% |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 2 770,40 | 2 881,20 | 2 844,27 | 2 427,47 | 2 716,98 | 5 144,46 | 81% |
| 2.2. | социальный налог | -//- | 236,90 | 246,40 | 243,23 | 207,55 | 232,30 | 439,85 | 81% |
| 2.3 | обязательное медицинское страхование (произ.персонал) |  | 55,40 | 57,60 | 56,87 | 72,82 | 81,51 | 154,33 | 171% |
| 3 | Амортизация производственного оборудования | -//- | 4 880,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | 5 324,24 | 5 037,66 | 10 361,91 | 112% |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | тыс.тенге | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Услуги сторонних организации производственного характера | -//- | 304,30 | 316,40 | 312,37 | 228,83 | 233,61 | 462,44 | 48% |
| 6 | Прочие затраты | -//- | 4 600,80 | 4 784,80 | 4 723,47 | 3 295,99 | 2 646,65 | 5 942,64 | 26% |
| II | Расходы периода всего: | тыс.тенге | 748,20 | 777,80 | 767,93 | 523,86 | 432,64 | 956,49 | 25% |
| 7 | Общие и административные расходы, всего в том числе: | -//- | 470,30 | 488,80 | 482,63 | 305,51 | 278,59 | 584,10 | 21% |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 416,30 | 433,00 | 427,43 | 266,54 | 240,74 | 507,28 | 19% |
| 7.2 | социальный налог( админ.персонала) | -//- | 35,60 | 37,00 | 36,53 | 22,79 | 20,58 | 43,37 | 19% |
| 7.3 | обязательное медицинское страхование (админ.персонал) |  | 6,30 | 6,50 | 6,43 | 8,00 | 7,22 | 15,22 | 137% |
| 7.4 | налоговые платежи и сборы | -//- | 5,90 | 6,00 | 5,97 | 3,05 | 5,25 | 8,29 | 39% |
| 7.5 | услуги связи | -//- | 6,20 | 6,30 | 6,27 | 5,14 | 4,79 | 9,93 | 59% |
| 7.6 | другие расходы | -//- | 277,90 | 289,00 | 285,30 | 218,35 | 154,04 | 372,39 | 31% |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 49 997,40 | 53 056,40 | 52 036,73 | 35 120,49 | 31 842,09 | 66 962,58 | 29% |
| IV | Доход (РБА*СП) | -//- | 1 922,70 | 1 922,70 | 1 922,70 | 6 556,52 | 1 215,52 | 7 772,04 | 304% |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) |  | 26 762,93 | 23 018,36 | 24 266,55 | 36 579,82 | 6 781,54 | 43 361,37 | 79% |
| VI | Всего доходов | -//- | 51 920,10 | 54 979,10 | 53 959,43 | 13 644,75 | 11 142,56 | 24 787,31 | -54% |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс. Гкал | 291,55 | 291,55 | 291,55 | 76,62 | 59,09 | 135,71 | -53% |
| VIII | Тариф | тенге/Гкал | 178,08 | 188,58 | 185,08 | 178,08 | 188,58 | 182,65 |  |

- Информация об исполнении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2024 года

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт 2023 г. | План 2024 г. | Факт 2024 г. | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Внеплановые прерывания оказания услуг | 0 | 0 | 0 | - | - |

- Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 2024 г.

| № п/п | Показатель эффективности | Факт 2023г. | План 2024г. | Факт 2024г. | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э, кг/Гкал | 160,99 | 165,00 | 156,72 | 97 |  |

- Основные финансово-экономические показатели за отчетный период:

| N п/п | Наименование показателей (тыс. тенге)* | Единица измерения | Принято в действующей тарифной смете (приказ №21-ОД от 01.03.2023г.) |  | Фактически сложившиеся показатели за 2024г. |  | Отклонение, в % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Горячая вода | Пар | Горячая вода | Пар | Горячая вода | Пар |
| 1 | Доходы от реализации тепловой энергии | тыс. тенге | 53 959,43 |  | 24 787,31 | - | -54% |  |
| 2 | Всего расходов: | тыс. тенге | 52 036,73 |  | 66 962,58 | - | 29% |  |
| 2.1 | Затраты на производство товаров/предоставление регулируемых услуг | тыс. тенге | 51 268,80 |  | 66 006,08 | - | 29% |  |
| 2.2 | Расходы периода | тыс. тенге | 767,93 |  | 956,49 | - | 25% |  |
| 3 | Прибыль / (убыток) | тыс. тенге | 1 922,70 |  | - 42 175,26 | - |  |  |
| 4 | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 291,55 |  | 135,71 | - | -53% |  |
| 5 | Тариф | Тенге/Гкал | 185,08 |  | 182,65 | - |  |  |

*Примечание. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы по отпуску ГВС объясняется тем, что объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что завод ТОО «EkibastuzFerroAlloys» не введен в эксплуатацию в 2024 году и уменьшением объема потребления тепловой энергии тепличного комплекса 1 ТОО «Greenhouse-Qaztomat». Наличие отклонений фактических данных от тарифной сметы по отпуску пара объясняется тем, что за 2024 год у потребителей не было производственной необходимости в потреблении данной услуги.

- Объемы предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период

| № п/п | Наименование организации | Принято в действующей тарифной смете (приказ №21-ОД от 01.03.2023г.) |  | Фактически сложившиеся показатели за 2024г. |  | Отклонение, в % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Горячая вода, Гкал | Пар, Гкал | Горячая вода, Гкал | Пар, Гкал | Горячая вода | Пар |
| 1 | ТОО "Greenhause.kz" | 241 821 |  | 129 361 |  | 53% |  |
| 2 | ТОО «ЭнергоСпецСтрой» | 6 591 |  | 6 108 |  | -7% |  |
| 3 | ТОО " EkibastuzFerroAlloys" | 43 008 |  |  |  | -100% |  |
| 4 | ТОО "KBI Energy Group" | 126 |  | 239 |  | 89% |  |
|  | ИТОГО | 291 546 | - | 135 708 |  | -53% |  |

*Примечание. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы по отпуску ГВС объясняется тем, что в тарифной смете объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что завод ТОО «EkibastuzFerroAlloys» не введен в эксплуатацию в 2024 году и уменьшением объема потребления тепловой энергии тепличного комплекса 1 ТОО «Greenhouse-Qaztomat». Отпуск пара в 2024г. не осуществлялся, у потребителей не было производственной необходимости в отчетном периоде.

- Проводимая работа с потребителями

Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):

- качественное и бесперебойное предоставление услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;

- повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.

Потребителями регулируемых услуг Товарищества являлись 3 юридических лица, работа с которыми проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по снабжению тепловой энергией. Претензий по поводу недобросовестного исполнения договорных обязательств за отчетный период не поступало.

- Перспективы деятельности (планы развития), в том числе, возможные изменения тарифов на регулируемые услуги (товары работы):

- В рамках реализации инвестиционной программы 2023-2027 гг. планируется выполнить замену трубопроводов теплосети согласно графиков ремонта;

- Установка приборов учета тепловой энергии на территории ГРЭС-1 для дополнительного контроля потребления теплоэнергии со стороны потребителей.