В соответствии с подпунктом 1, пункта 1), статьи 25, а также в соответствии с подпунктом 24, пункта 2), статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», ТОО «Экибастузкая ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) размещает отчет о деятельности по предоставлению услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 1 полугодие 2026 года. 

1) Инвестиционная программа.

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Ед. изм. 
	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге
	Отклонение, (+/-)

	
	
	
	план
	факт
	тыс. тенге 
	%

	1
	Замена трубопроводов теплосети (прямой, обратный), трубопровод ф325х8мм ГК (поперечные коллектора), участок 3, 264 п.м
	тыс. тенге
	 12 546,00   
	                -     
	                -     
	0,00%



*Примечание. Наличие значительных отклонений фактических данных от утвержденной инвестиционной программы объясняется тем, что в соответствии с графиком ремонта основного оборудования электростанции данная работа запланирована на 2 полугодие 2026 года. Таким образом на данный момент фактическая реализация инвестиционного программы за 1 полугодие 2026 год отсутствует.

2) Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за отчетный период:

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги  
	N п/п
	Наименование показателей (тыс. тенге)*
	Принято в действующей тарифной смете (приказ №21-ОД от 01.03.2023г. )
(план за 1 полугодие 2026г )
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026г
	Отклонение на период предоставления услуг в % (+) увелич/(-) уменьш

	
	
	 ГВС 
	 Пар 
	 ГВС 
	 Пар 
	 ГВС 
	Пар

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:
	      28 065,6   
	                   -     
	         54 636,3   
	                -     
	95%
	 

	1
	Материальные затраты всего, в том числе:
	    21 315,28   
	                   -     
	       38 700,68   
	                -     
	82%
	 

	1.1
	сырье и материалы
	        3 077,7   
	                   -     
	              134,3   
	                -     
	-96%
	 

	1.2
	топливо всего, в том числе:
	    16 467,85   
	                   -     
	       35 830,76   
	                -     
	118%
	 

	1.2.1
	уголь
	    16 126,67   
	                   -     
	       35 094,96   
	                -     
	118%
	 

	1.2.2
	мазут
	         283,32   
	                   -     
	            638,04   
	                -     
	125%
	 

	1.2.4
	дизельное топливо
	           57,87   
	                   -     
	              97,76   
	                -     
	69%
	 

	1.3
	ГСМ
	           17,37   
	                   -     
	              28,68   
	                -     
	65%
	 

	1.4
	энергия
	                -     
	                   -     
	                    -     
	                -     
	 
	 

	1.5
	вода
	      1 752,35   
	                   -     
	         2 706,90   
	                -     
	54%
	 

	2
	Затраты на оплату труда всего, в том числе:
	      1 656,77   
	                   -     
	         5 411,30   
	                -     
	227%
	 

	2.1
	заработная плата
	      1 498,65   
	                   -     
	         4 798,10   
	                -     
	220%
	 

	2.2.
	социальный налог
	         128,13   
	                   -     
	            469,25   
	                -     
	266%
	 

	2.3
	обязательное медицинское страхование (произ.персонал)
	           29,98   
	                   -     
	            143,94   
	                -     
	380%
	 

	3
	Амортизация производственного оборудования 
	      2 440,00   
	                   -     
	         5 950,70   
	                -     
	144%
	 

	5
	Услуги сторонних организации производственного характера
	         164,67   
	                   -     
	            274,50   
	                -     
	67%
	 

	6
	Прочие затраты
	      2 488,88   
	                   -     
	         4 299,11   
	                -     
	73%
	 

	II
	Расходы периода всего:
	         404,65   
	                   -     
	            653,46   
	                -     
	61%
	 

	7
	Общие и административные расходы, всего в том числе:
	         254,28   
	                   -     
	            391,95   
	                -     
	54%
	 

	7.1
	заработная плата административного персонала
	         225,23   
	                   -     
	            341,07   
	                -     
	51%
	 

	7.2
	социальный налог( админ.персонала)
	           19,25   
	                   -     
	              33,36   
	                -     
	73%
	 

	7.3
	обязательное медицинское страхование (админ.персонал)
	             3,38   
	[bookmark: _GoBack]                   -     
	              10,23   
	                -     
	202%
	 

	7.4
	налоговые платежи и сборы
	             3,13   
	                   -     
	                3,78   
	                -     
	21%
	 

	7.5
	услуги связи
	             3,28   
	                   -     
	                3,51   
	                -     
	7%
	 

	7.8
	другие расходы
	         150,37   
	                   -     
	            261,50   
	                -     
	74%
	 

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	    28 470,25   
	                   -     
	       55 289,75   
	                -     
	94%
	 




*Примечание. Наличие значительных отклонений фактических данных от утвержденной тарифной сметы по отпуску ГВС объясняется с ростом цен на затраты по производству тепловой энергии (гор.вода), так как смета была утверждена в 2023 году, по отпуску пара объясняется тем, что за 1 полугодие 2026 года у потребителей не было производственной необходимости в потреблении



3) Информация об исполнении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1-го полугодия 2026 года

	№ п/п
	Показатель качества и надежности
	Факт за           1 полугодие 2025г.
	План на        1 полугодие 2026г.
	Факт за          1 полугодие 2026г.
	Оценка соблюдения показателей надежности и качества
	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Внеплановые прерывания оказания услуг
	0
	0
	0
	-
	-



4) Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 1-го полугодия 2026 г

	№ п/п
	Показатель эффективности
	Факт за           1 полугодие 2025г.
	План на           1 полугодие 2026г.
	Факт за              1 полугодие 2026г.
	Оценка соблюдения показателей надежности и качества
	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Удельный расход условного топлива на отпуск т/э, кг/Гкал
	158,11
	165,00
	151,59
	96
	 




5) Основные финансово-экономические показатели за отчетный период:


	N п/п
	Наименование показателей (тыс. тенге)*
	Единица измерения
	Принято в действующей тарифной смете (приказ №21-ОД от 01.03.2023г. )
	 Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2026г.
	 Отклонение, в % 

	
	
	
	 Горячая вода 
	 Пар 
	 Горячая вода 
	 Пар 
	 Горячая вода 
	 Пар 

	1
	Доходы от реализации тепловой энергии
	тыс. тенге
	         29 431,60   
	 
	   18 717,37   
	 
	-36%
	 

	2
	Всего расходов:
	тыс. тенге
	         28 470,25   
	 
	   55 289,75   
	 
	94%
	 

	2.1
	Затраты на производство товаров/предоставление регулируемых услуг
	тыс. тенге
	         28 065,60   
	 
	   54 636,29   
	 
	95%
	 

	2.2
	Расходы периода
	тыс. тенге
	              404,65   
	 
	        653,46   
	 
	61%
	 

	3
	Прибыль / (убыток)
	тыс. тенге
	              961,35   
	 
	- 36 572,37   
	 
	 
	 

	4
	Объем оказываемых услуг
	тыс. Гкал
	              145,78   
	 
	           93,36   
	 
	-36%
	 

	5
	Тариф
	Тенге/Гкал
	              201,90   
	 
	        200,48   
	 
	 
	 



*Примечание. Наличие значительных отклонений от фактических данных тарифной сметы по отпуску ГВС объясняется с ростом цен на затраты по произвоству тепловой энергии (ГВС), а объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что проекты не достигли проектной мощности, по отпуску пара объясняется тем, что за 1 полугодие 2026 года у потребителей не было производственной необходимости в потреблении.

6) Объемы предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период:


	№ п/п
	Наименование организации
	Принято в действующей тарифной смете (Приказ №21-ОД от 01.03.2023г. )
	 Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2026г.
	 Отклонение, в % 

	
	
	 Горячая вода, Гкал
	 Пар, Гкал
	 Горячая вода, Гкал
	 Пар, Гкал
	 Горячая вода
	 Пар

	1
	ТОО "Greenhause.kz"
	            241 821   
	 
	      68 840,39   
	 
	-72%
	 

	2
	ТОО «ЭнергоСпецСтрой»
	                 6 591   
	 
	      20 577,81   
	 
	212%
	 

	3
	ТОО " EkibastuzFerroAlloys"
	              43 008   
	 
	        3 800,20   
	 
	-91%
	 

	4
	ТОО "KBI Energy"
	                    126   
	 
	            146,38   
	 
	16%
	 

	 
	ИТОГО
	      291 545,66   
	 
	      93 364,78   
	 
	-68%
	 




*Примечание. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы по отпуску ГВС объясняется тем, что в тарифной смете объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с уменьшением объема потребления тепловой энергии тепличного комплекса 1 ТОО «Greenhouse-Qaztomat». Наличие отклонений фактических данных от тарифной сметы по отпуску пара объясняется тем, что за 1 полугодие 2026 года у потребителей не было производственной необходимости в потреблении.

7) Проводимая работа с потребителями

Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):
- качественное и бесперебойное предоставление услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;
- повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.
Потребителями регулируемых услуг Товарищества являлись 3 юридических лица, работа с которыми проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по снабжению тепловой энергией. Претензий по поводу недобросовестного исполнения договорных обязательств за отчетный период не поступало.

8) Перспективы деятельности (планы развития), в том числе, возможные изменения тарифов на регулируемые услуги (товары работы):

· В рамках реализации инвестиционной программы 2023-2027 гг. планируется выполнить замену трубопроводов теплосети согласно графиков ремонта; 
· Установка приборов учета тепловой энергии на территории ГРЭС-1 для дополнительного контроля потребления теплоэнергии со стороны потребителей. 
