В соответствии с подпунктом 1, пункта 1), статьи 25, а также в соответствии с подпунктом 24, пункта 2), статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», ТОО «Экибастузкая ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) размещает отчет о деятельности по предоставлению услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 1 полугодие 2026 года.

- Инвестиционная программа.

| N п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | Отклонение, (+/-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | тыс. тенге | % |
| 1 | Замена трубопроводов теплосети (прямой, обратный), трубопровод ф325х8мм ГК (поперечные коллектора), участок 3, 264 п.м | тыс. тенге | 12 546,00 | - | - | 0,00% |

*Примечание. Наличие значительных отклонений фактических данных от утвержденной инвестиционной программы объясняется тем, что в соответствии с графиком ремонта основного оборудования электростанции данная работа запланирована на 2 полугодие 2026 года. Таким образом на данный момент фактическая реализация инвестиционного программы за 1 полугодие 2026 год отсутствует.

- Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за отчетный период:

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги

| N п/п | Наименование показателей (тыс. тенге)* | Принято в действующей тарифной смете (приказ №21-ОД от 01.03.2023г. ) (план за 1 полугодие 2026г ) |  | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026г |  | Отклонение на период предоставления услуг в % (+) увелич/(-) уменьш |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГВС | Пар | ГВС | Пар | ГВС | Пар |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | 28 065,6 | - | 54 636,3 | - | 95% |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | 21 315,28 | - | 38 700,68 | - | 82% |  |
| 1.1 | сырье и материалы | 3 077,7 | - | 134,3 | - | -96% |  |
| 1.2 | топливо всего, в том числе: | 16 467,85 | - | 35 830,76 | - | 118% |  |
| 1.2.1 | уголь | 16 126,67 | - | 35 094,96 | - | 118% |  |
| 1.2.2 | мазут | 283,32 | - | 638,04 | - | 125% |  |
| 1.2.4 | дизельное топливо | 57,87 | - | 97,76 | - | 69% |  |
| 1.3 | ГСМ | 17,37 | - | 28,68 | - | 65% |  |
| 1.4 | энергия | - | - | - | - |  |  |
| 1.5 | вода | 1 752,35 | - | 2 706,90 | - | 54% |  |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | 1 656,77 | - | 5 411,30 | - | 227% |  |
| 2.1 | заработная плата | 1 498,65 | - | 4 798,10 | - | 220% |  |
| 2.2. | социальный налог | 128,13 | - | 469,25 | - | 266% |  |
| 2.3 | обязательное медицинское страхование (произ.персонал) | 29,98 | - | 143,94 | - | 380% |  |
| 3 | Амортизация производственного оборудования | 2 440,00 | - | 5 950,70 | - | 144% |  |
| 5 | Услуги сторонних организации производственного характера | 164,67 | - | 274,50 | - | 67% |  |
| 6 | Прочие затраты | 2 488,88 | - | 4 299,11 | - | 73% |  |
| II | Расходы периода всего: | 404,65 | - | 653,46 | - | 61% |  |
| 7 | Общие и административные расходы, всего в том числе: | 254,28 | - | 391,95 | - | 54% |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | 225,23 | - | 341,07 | - | 51% |  |
| 7.2 | социальный налог( админ.персонала) | 19,25 | - | 33,36 | - | 73% |  |
| 7.3 | обязательное медицинское страхование (админ.персонал) | 3,38 | - | 10,23 | - | 202% |  |
| 7.4 | налоговые платежи и сборы | 3,13 | - | 3,78 | - | 21% |  |
| 7.5 | услуги связи | 3,28 | - | 3,51 | - | 7% |  |
| 7.8 | другие расходы | 150,37 | - | 261,50 | - | 74% |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | 28 470,25 | - | 55 289,75 | - | 94% |  |

*Примечание. Наличие значительных отклонений фактических данных от утвержденной тарифной сметы по отпуску ГВС объясняется с ростом цен на затраты по производству тепловой энергии (гор.вода), так как смета была утверждена в 2023 году, по отпуску пара объясняется тем, что за 1 полугодие 2026 года у потребителей не было производственной необходимости в потреблении

- Информация об исполнении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1-го полугодия 2026 года

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт за 1 полугодие 2025г. | План на 1 полугодие 2026г. | Факт за 1 полугодие 2026г. | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Внеплановые прерывания оказания услуг | 0 | 0 | 0 | - | - |

- Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 1-го полугодия 2026 г

| № п/п | Показатель эффективности | Факт за 1 полугодие 2025г. | План на 1 полугодие 2026г. | Факт за 1 полугодие 2026г. | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э, кг/Гкал | 158,11 | 165,00 | 151,59 | 96 |  |

- Основные финансово-экономические показатели за отчетный период:

| N п/п | Наименование показателей (тыс. тенге)* | Единица измерения | Принято в действующей тарифной смете (приказ №21-ОД от 01.03.2023г. ) |  | Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2026г. |  | Отклонение, в % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Горячая вода | Пар | Горячая вода | Пар | Горячая вода | Пар |
| 1 | Доходы от реализации тепловой энергии | тыс. тенге | 29 431,60 |  | 18 717,37 |  | -36% |  |
| 2 | Всего расходов: | тыс. тенге | 28 470,25 |  | 55 289,75 |  | 94% |  |
| 2.1 | Затраты на производство товаров/предоставление регулируемых услуг | тыс. тенге | 28 065,60 |  | 54 636,29 |  | 95% |  |
| 2.2 | Расходы периода | тыс. тенге | 404,65 |  | 653,46 |  | 61% |  |
| 3 | Прибыль / (убыток) | тыс. тенге | 961,35 |  | - 36 572,37 |  |  |  |
| 4 | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 145,78 |  | 93,36 |  | -36% |  |
| 5 | Тариф | Тенге/Гкал | 201,90 |  | 200,48 |  |  |  |

*Примечание. Наличие значительных отклонений от фактических данных тарифной сметы по отпуску ГВС объясняется с ростом цен на затраты по произвоству тепловой энергии (ГВС), а объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что проекты не достигли проектной мощности, по отпуску пара объясняется тем, что за 1 полугодие 2026 года у потребителей не было производственной необходимости в потреблении.

- Объемы предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период:

| № п/п | Наименование организации | Принято в действующей тарифной смете (Приказ №21-ОД от 01.03.2023г. ) |  | Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2026г. |  | Отклонение, в % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Горячая вода, Гкал | Пар, Гкал | Горячая вода, Гкал | Пар, Гкал | Горячая вода | Пар |
| 1 | ТОО "Greenhause.kz" | 241 821 |  | 68 840,39 |  | -72% |  |
| 2 | ТОО «ЭнергоСпецСтрой» | 6 591 |  | 20 577,81 |  | 212% |  |
| 3 | ТОО " EkibastuzFerroAlloys" | 43 008 |  | 3 800,20 |  | -91% |  |
| 4 | ТОО "KBI Energy" | 126 |  | 146,38 |  | 16% |  |
|  | ИТОГО | 291 545,66 |  | 93 364,78 |  | -68% |  |

*Примечание. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы по отпуску ГВС объясняется тем, что в тарифной смете объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с уменьшением объема потребления тепловой энергии тепличного комплекса 1 ТОО «Greenhouse-Qaztomat». Наличие отклонений фактических данных от тарифной сметы по отпуску пара объясняется тем, что за 1 полугодие 2026 года у потребителей не было производственной необходимости в потреблении.

- Проводимая работа с потребителями

Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):

- качественное и бесперебойное предоставление услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;

- повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.

Потребителями регулируемых услуг Товарищества являлись 3 юридических лица, работа с которыми проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по снабжению тепловой энергией. Претензий по поводу недобросовестного исполнения договорных обязательств за отчетный период не поступало.

- Перспективы деятельности (планы развития), в том числе, возможные изменения тарифов на регулируемые услуги (товары работы):

- В рамках реализации инвестиционной программы 2023-2027 гг. планируется выполнить замену трубопроводов теплосети согласно графиков ремонта;

- Установка приборов учета тепловой энергии на территории ГРЭС-1 для дополнительного контроля потребления теплоэнергии со стороны потребителей.